ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

Новопашковского сельского поселения

от 24.12.2019 года №138-р

**План    мероприятий по  приведению качества питьевой воды  в соответствии с установленными требованиями** на территории Новопашковского сельского поселения в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Дата | Стоимость (тыс.руб.) | Ответственный |
| 1 | Приобретение труб и замена водопроводных сетей | 1. х. Тверской –участок ул. Первомайской от дома №26 до дома №3) -700м;2. х. Лобова Балка участок ул. Первомайской от водонапорной башни до дома №16Г) — 1000 м | Приобретение – 1 квартал 2020 г.Выполнение работ -2-3 квартал 2020 г. | 750,0 | Администрация Новопашковского сельского поселения |
| 2 | Приобретение резервных насосов ЭЦВ | - | По мере необходимости в течение года | 90,0 | Администрация Новопашковского сельского поселения |
| 3 | Подключение заменённых участков водопроводных сетей  | х.Тверской,х.Лобова Балка | 4 квартал 2020 г. | 45,0 | Администрация Новопашковского сельскогопоселения |

Эксперт отдела

по общим вопросам администрации

Новопашковского сельского поселения В И. Седышева