ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

Новопашковского сельского поселения

от 23.12.2020 года № 74

**План    мероприятий по  приведению качества питьевой воды  в соответствии с установленными требованиями** на территории Новопашковского сельского поселения в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Дата | Стоимость (тыс.руб.) | Ответственный |
| 1 | Приобретение труб и замена водопроводных сетей | станица Новопашковская –ул. Первомайская от ул. Пушкина до ул. Чапаева, ул. Пушкина, участок ул. Октябрьской от ул. Комсомольской до дома №1 – 2100 м | Приобретение – 1 квартал 2021г.Выполнение работ -2-3 квартал 2021г. |  | Администрация Новопашковского сельского поселения |
| 2 | Приобретение резервных насосов ЭЦВ | - | По мере необходимости в течение года | 110,0 | Администрация Новопашковского сельского поселения |
| 3 | Подключение заменённых участков водопроводных сетей | Ст.Новопашковская |  3 квартал 2021г. | 65,0 | Администрация Новопашковского сельского поселения |

Эксперт отдела

по общим вопросам администрации

Новопашковского сельского поселения В И. Седышева