АДМИНИСТРАЦИЯ    НОВОПАШКОВСКОГО    СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ    КРЫЛОВСКОГО    РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.06.2012		                                          	№  36

ст-ца Новопашковская

# Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района на 2012 - 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района  на 2012 - 2015 годы», согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

Глава Новопашковского сельского поселения

Крыловского района                                                                       И.В.Корсун

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новопашковского сельского  поселения

от 05.06.2012г. N 36

# Долгосрочная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района

# на 2012 - 2015 годы»

# Паспорт Программы

# "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района

# на 2012 - 2015 годы»

| Наименование Программы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района на 2012 - 2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". |
| Разработчик Программы | Администрация Новопашковского сельского поселения Крыловского района |
| Исполнители Программы | -Администрация Новопашковского сельского поселения Крыловского района - Ресурсоснабжающие организации; - Руководители объектов культуры; - Собственники жилья. |
| Цели Программы | Снижение расходов бюджета поселения на оплату энергоресурсов объектов на территории поселения за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования. |
| Задачи Программы | Повышение эффективности потребления энергии. Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 6. Повышение эффективности пропаганды энергосбережения |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2015 годы |
| Основные мероприятия Программы | Организационные мероприятия: 1. Проведение энергетических обследований. 2. Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере. 3. Контроль за расходом топливно- энергетических ресурсов. Технические и технологические мероприятия: 1. Установка энергосберегающих ламп и приборов автоматического управления освещением. 2. Уплотнение входных дверей. 3. Замена оконных блоков на энергоэффективные. . Реконструкция системы отопления. 5.Замена жителями поселения отопления личных домовладений с твердого топлива на газ. 6. Проведение разъяснительной работы с гражданами по оснащению жителями личных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе приборами учета расходов холодной воды. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2878, 0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2012 г. - 535,0 тыс.руб.; 2013 г. - 1837,0 тыс.руб.; 2014 г. - 313,0 тыс. руб.; 2015 г. - 193,0 тыс. руб. Источники финансирования Программы: бюджет Краснодарского края(при наличии софинансирования); бюджет Новопашковского сельского поселения; средства собственников личных домовладений. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение потребления энергоресурсов на 15 % за весь период реализации программы по сравнению с 2011 годом ( не менее 3 % в год); - снижение расходов бюджета и населения на оплату коммунальных услуг потребляемых объектами; - обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Администрация Новопашковского сельского поселения Крыловского района |

# 1. Общие положения

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района  на 2012 - 2015 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Программа устанавливает цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности Новопашковского сельского поселения Крыловского района, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования, в том числе механизмы обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа является основой для проведения согласованной муниципальной энергетической, экономической и инновационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа предусматривает реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в следующих сферах:

- жилищный фонд;

- системы коммунальной инфраструктуры;

- бюджетный сектор;

- бесхозяйные объекты.

## 2. Содержание проблемы

В настоящее время Новопашковское сельское поселение  характеризуется

повышенной энергоемкостью. Причинами такого положения, кроме природно-климатических условий, сложившейся структуры, является отставание в работе по повышению эффективности использования энергии и других видов ресурсов.

Увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, повлечёт  увеличение стоимости электрической энергии, а соответственно и стоимости основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов для всех категорий потребителей поселения, в том числе и для организаций бюджетной сферы.

Последствия реализации указанных решений не могут быть устранены или в значительной степени скомпенсированы ввиду отсутствия полномочий муниципального образования в сфере государственного регулирования тарифов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости поселения и социальной сферы  предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий всех форм собственности на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций .

Для органов местного самоуправления серьезным препятствием является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения.

В предстоящий период должны быть выполнены установленные муниципальной программой требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов;

- государственное статистическое наблюдение за потреблением энергетических ресурсов и их эффективным использованием.

Одним из направлений технических мероприятий по энергосбережению являет-

ся внедрение приборов учета потребления энергоносителей на объектах социально-культурной сферы и жилищного фонда, в том числе узлов учета электропотребления, узлов учета холодного водоснабжения.

Кроме того, наличие узлов учета дает возможность определить экономический эффект от внедрения других энергосберегающих мероприятий, связанных с регулированием и автоматизацией систем отопления и водоснабжения, с их теплоизоляцией, промывкой и очисткой.

Жизнеобеспечение населения, безопасность движения автотранспорта в вечернее и ночное время в значительной степени связано с состоянием наружного освещения, т.е. освещенностью.

Средства наружного освещения относятся к одним из энергоемких потребителей электрической энергии жилищно-коммунального хозяйства поселения.  Для решения этой проблемы необходимо проведение энергетического обследования сетей уличного освещения с целью проведения инвентаризации средств наружного освещения, определения действительной освещенности на соответствие требованиям СНиП, определения фактической мощности осветительных приборов, определения технической политики по развитию освещения в части обеспечения достаточной освещенности, снижения установленной мощности, снижения затрат на техническое обслуживание, оплаты за электроэнергию, определение укрупненных затрат на техническое перевооружение и развитие сетей наружного освещения.

Выполнение Программы будет содействовать переводу экономики Новопашковского сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления, повышение конкурентоспособности  экономики поселения в целом.

# 3. Цели Программы

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Новопашковском  сельском поселении  за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления учреждений  и организаций на 15 процентов( не менее 3 % в год), создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

4.Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

4.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением. Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

4.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение в соответствии с законодательством.

4.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по

проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов), осуществляемых с участием бюджетных средств.

4.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета все муниципальные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

4.5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

4.6. Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений  в вопросах  эффективного использования энергетических ресурсов.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

# 5. Программные мероприятия

Мероприятия Программы реализуются в период с 2012 года по 2015 год. Основные усилия будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в поселении, выполнением первоочередных энергосберегающих мероприятий, организацией механизма контроля за выполнением Программы, пропагандой энергосбережения и кадровой подготовкой специалистов.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 1 к Программе.

Основными принципами реализации Программы являются:

- комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

- консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем энергоэффективности;

- привлечение для реализации энергосберегающих проектов на территории поселения всех источников финансирования, включая средства бюджета  поселения, района, края и привлеченные средства;

- обеспечение основных стандартов энергопотребления.

Программа должна создать максимально благоприятные условия для развития энергосбережения. Эти условия создаются как "стимулирование" подобающего поведения и действий через предоставление разного рода преференций, льгот, выгод, так и как "понуждение" к экономному и бережному расходованию энергетических ресурсов посредством штрафов и наказаний.

В ходе реализации Программы планируется организовать:

- контроль и надзор за исполнением планов энергетического развития, за исполнением требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы энергосбережения на территории поселения;

- энергетическое инспектирование потребителей энергетических ресурсов, за исключением потребителей, подлежащих инспектированию федеральным органом исполнительной власти;

- сбор статистической отчетности о количестве потребляемых энергетических ресурсов объектами на территории поселения, систематизация и обобщение полученных данных;

- подготовка кадров  в сфере энергосбережения.

# 6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий прогнозный объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования на 2012 - 2015 годы составляет  2878, 0 тыс. руб., в  том числе:

2012 г. -    535,0 тыс.руб.;

2013 г. -  1837,0 тыс.руб.;

2014 г. -    313,0 тыс. руб.;

2015 г. -    193,0 тыс.  руб.

Источником финансирования Программы является бюджет поселения, на условиях софинансирования бюджет Краснодарского края. Кроме того, возможно участие в финансировании бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Средства внебюджетных источников на финансирование Программы предполагается привлекать путем заключения соглашений с хозяйствующими субъектами.

Ежегодные объемы финансирования Программы уточняются при составлении и уточнении бюджета поселения на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования Программы на 2012 - 2015 годы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения,  путем уточнения по сумме и мероприятиям.

7.Управление Программой и контроль за ходом её реализации

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляет администрация Новопашковского сельского поселения  путём:

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы.

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета Новопашковского сельского поселения Крыловского района о  бюджете Новопашковского сельского поселения Крыловского района на очередной финансовый  год.

## 8. Оценка эффективности реализации Программы

| Основные показатели и индикаторы оценки эффективности Программы |
| --- |
| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение, 2011 год | Планируемое значение |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Доля муниципальных учреждений оснащенных средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов (отражает % учреждений, оснащенных средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов) | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля объектов( зданий, строений, сооружений) администрации поселения, муниципальных учреждений МО имеющих: -энергетические паспорта; -акты энергетических обследований; -установленные нормативы энергопотребления (в % от общего количества ) | % | 0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | % | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | % | 36 | 40 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Сокращение расходов на приобретение энергоресурсов администрацией поселения, муниципальными учреждениями МО по отношению к уровню 2011 года. | % | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств бюджета поселения по административным зданиям  ежегодно на 3%;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление энергии в муниципальных учреждениях.

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии и воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.  Методика оценки эффективности Программы приведены в приложении № 2

Эксперт финансового отдела администрации

Новопашковского сельского поселения                                        Г.Н.Корсун

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Новопашковского сельского поселения

Крыловского района  на 2012 - 2015 годы»

МЕТОДИКА

и критерии оценки эффективности долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Новопашковского сельского поселения

Крыловского района  на 2012 - 2015 годы»

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

Е = Иф / Ин* 100%

где:

Е – эффективность реализации Программы (в процентах)

Иф -  фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы

Ин – нормативный индикатор, утвержденный Программой

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 %.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Эксперт финансового отдела администрации

Новопашковского сельского поселения                                        Г.Н.Корсун

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Новопашковского сельского поселения

Крыловского района  на 2012 - 2015 годы»

# Перечень основных программных мероприятий долгосрочной

целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Новопашковского сельского поселения    Крыловского района  на 2012 - 2015 годы»

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1.Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере (административные здания поселения, здания бюджетных учреждений ) |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований, разработка и ведение энергетических паспортов зданий организаций, финансируемых из местного бюджета | Местный бюджет | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Аминистрация Новопашковского с/п | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест. Техникоэкономическое обоснование энергосберегающих мероприятий |
| 1.2 | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы) | Местный бюджет | 65,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | Аминистрация Новопашковского с/п | Снижение потребления энергоресурсов |
| 1.3 | Установка (замена) приборов учета холодной воды, электрической энергии в зданиях учреждений | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | Аминистрация Новопашковского с/п, СДК «Новопашковский» | Снижение потребления энергоресурсов |
| 1.4 | Проведение теплоизоляционных работ: Замена оконных блоков в СК хутора Тверской и хутора Лобова Балка на пластиковые | Местный бюджет | 200,0 | - | 50,0 | 75,0 | 75,0 | Аминистрация Новопашковского с/п, СДК «Новопашковский» | Снижение потребления энергоресурсов |
| 1.5 | Подключение к системе централизованного отопления МБУ СДК «Новопашковский» | Краевой бюджет, местный бюджет | 1000,0 |  | 1000 |  |  | Аминистрация Новопашковского с/п, СДК «Новопашковский» | Снижение потребления энергоресурсов |
| 1.6 | Реконструкция системы обогрева в здании администрации поселения | Местный бюджет | 300 |  | 300 |  |  | Аминистрация Новопашковского с/п | Снижение потребления энергоресурсов |
| 2. Уличное освещение , технические мероприятия |
| 2.1. | Ремонт сетей уличного освещения в ст.Новопашковской х. Тверском | Местный бюджет, бюджет каря | 883 | 483 | 300 | 100 | - | Аминистрация Новопашковского с/п | Улучшение условий жизни населения |
| 2.2. | Замена светильников с ртутными лампами на энергосберегающие светильники уличного освещения | Местный бюджет | 170,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Аминистрация Новопашковского с/п | Снижение потребления энергоресурсов |
| 2.3. | Установка программного реле на щитах учёта электрической энергии | Местный бюджет | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Аминистрация Новопашковского с/п | Снижение потребления энергоресурсов |
| 3.Проведение разъяснительной работы с гражданами и организация работ по оснащению жителями личных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе приборами учета расходов холодной воды. |
| 3.1 | Разработка и доведение до сведения собственников домов предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении личного имущества. | Местный бюджет | Не требуется | - - | - | - | - | Аминистрация Новопашковского с/п | Снижение потребления энергоресурсов |
| 3.2. | Регулярное проведение информационно-просветительской работы о потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Местный бюджет | Не требуется | - - | - | - | - | Аминистрация Новопашковского с/п | Снижение потребления энергоресурсов |
| 4. | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | Местный бюджет | 30,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | Аминистрация Новопашковского с/п | Установление обоснованных лимитов потребления и осуществление контроля за расходом энергетических ресурсов |
| Итого |  | 2878,0 | 535,0 | 1837,0 | 313,0 | 193,0 |  |  |

Эксперт финансового отдела администрации

Новопашковского сельского поселения                                                            Г.Н.Корсун