

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПАШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.11.2016 № 107

ст. Новопашковская

**Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию водоснабжения на территории Новопашковского сельского поселения на 2018-2020 годы**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 30 .12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в целях развития водоснабжения и водоотведения на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию водоснабжения на территории Новопашковского сельского поселения на 2018-2020 годы.

1. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новопашковского сельского поселения

Крыловского района И.В.Корсун

Приложение

к постановлению администрации

сельского Новопашковского поселения

Крыловского района

от 09.11.2016г. № 107

**Техническое задание**

**на разработку инвестиционной программы по развитию водоснабжения на территории Новопашковского сельского поселения на 2018-2020 годы**

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы по развитию водоснабжения на территории Новопашковского сельского поселения на 2018-2020 годы.

Основанием для разработки инвестиционной программы по развитию водоснабжения на территории Новопашковского сельского поселения на 2018-2021 годы (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

2) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 .10. 2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

3) Федеральный закон Российской Федерации от 07 .12. 2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

4) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих

Заказчик: Администрация Новопашковского сельского поселения.

Разработчик технического задания: Администрация Новопашковского сельского поселения Крыловского района.

Разработчик инвестиционной программы: муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Крыловского района.

**1.Цели и задачи разработки и реализации**

**инвестиционной программы**:

Цели:

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения;

- повышение надежности работы системы  водоснабжения Новопашковского сельского поселения;

- снижение удельного расхода электрической энергии;

- снижение износа основных фондов коммунальной инфраструктуры;

- снижение показателя аварийности систем;

Задачи:

1. Осуществить мероприятия по реконструкции водозаборного  комплекса;
2. Осуществить мероприятия  по   замене   трубопроводов  системы водоснабжения.

**2.Основные  требования к инвестиционной программе**

2.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегион РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Федеральному закону Российской Федерации от 07 .12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлению  Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», и настоящему техническому заданию.

2.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2018 по 2021 годы. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации.

2.3. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения Новопашковского сельского поселения , предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

2.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения в соответствии со СНиП,[СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=6BA6F3BA82FC747FD9231631E71B6D67273B2351A36E6F7C4A20E43C482FD1753D8B9DF3B3EB85G2N6F) "Питьевая вода".

1. **Структура инвестиционной программы**

Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный, эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (месторасположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

4) сроки  реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;

5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

6) оценка  эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

8) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**4.Сроки разработки инвестиционной программы**

Инвестиционная программа разрабатывается организацией - муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Крыловского района, в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

Администрация Новопашковского сельского поселения в соответствии с [частью 5 статьи 40](consultantplus://offline/ref=ECA322BDC187DB74B2A55EA2BBC2CA2D27AEBD391B0652133F9D9856DCEF1B51E0D4B0B58E4EF31Av5J6I) Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416 -ФЗ"О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы МУП «Водоканал» в Администрации Новопашковского сельского поселения, расчета необходимых финансовых потребностей для её реализации, а так же расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» осуществляется в течение 1 месяца с момента представления.

**5. Основные мероприятия инвестиционной программы**

Основными мероприятиями инвестиционной программы указаны в Приложении к программе:

1. Реконструкция и модернизация существующего  водозаборного узла.
2. Реконструкция, ремонт трубопроводов системы водоснабжения.
3. Приобретение глубинных насосов.

**6.Порядок и форма представления, рассмотрения**

**и утверждения инвестиционной программы**

Проект инвестиционной программы должен быть представлен в Администрацию Новопашковского сельского поселения Крыловского района на магнитном и бумажном носителях не позднее 90 дней со дня утверждения настоящего технического задания.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Крыловского района в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по водоснабжению, направляет в орган регулирования следующие документы:

1)письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы; сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства и модернизации;

2) проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы;

3)  справки о стоимости выполненных работ - в случае, если реализация проекта осуществлялась до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

4) справку об объеме предоставленной государственной и муниципальной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

5) производственную программу МУП «Водоканал», утвержденную в установленном порядке;

6) другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация МУП «Водоканал» обязана представить документы по запросу органа регулирования в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Водоканал» дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

**7. Форма представления проекта инвестиционной программы**

Проект инвестиционной программы представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

## *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы

по развитию водоснабжения на территории

Новопашковского сельского поселения на 2018-2020 годы

Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения Новопашковского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Ед. измер. | | Целевой показатель | Источник финансирования |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | | 5 | 6 |
| **1.** | **Реконструкция уличных водопроводов в** |  | | | | | |
| **1.1.** | ст.Новопашковской |  | | | | | |
| 1.1.1. | ул. Краснознаменная ( от ул. Советской до ул. Школьной),м | МУП « Водоканал» | 2018г. | | м | 400 | Внебюджетные средства |
| 1.1.2. | ул. Советская ( от ул. Первомайской до Краснознаменной | МУП « Водоканал» | 2018 г. | | м | 300 | Внебюджетные средства |
| 1.1.3 | ул. Октябрьская (от ул. Комсомольской) | МУП « Водоканал» | 2018г.. | | м | 300 | Внебюджетные средства |
| **1.2.** | х. Лобова Балка | | | |  |  |  |
|  | ул. Первомайская | МУП « Водоканал» | 2019г. | | м | 1000 | Внебюджетные средства |
| **1.3.** | х. Тверской |  |  | |  |  |  |
| 3.1. | ул. Красноармейская | МУП « Водоканал» | 2020г. | | м | 800 | Внебюджетные средства |
| 3.2. | Ул. Первомайская |  | 2020г. | | м | 1000 | Внебюджетные средства |
| **2.** | **Приобретение глубинных насосов,** ежегодно по два глубинного насоса | МУП « Водоканал» | 2018-2020гг. | | шт. | 6,0 | Внебюджетные средства |

Эксперт финансового отдела Г.Н.Корсун