АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОПАШКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От01.08.2018                                                    №41

ст-ца Новопашковская

Об утверждении  Плана -  графика мероприятий

по улучшению качества питьевой воды в Новопашковском сельском поселении Крыловского района на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом №131 ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Новопашковского сельского поселения Крыловского района, в целях осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения Новопашковского сельского поселения,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План -  график мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Новопашковском сельском поселении Крыловского района на 2019 год (приложение № 1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой .

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новопашковского сельского поселения

Крыловского района                                                                             И.В. Корсун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Новопашковского сельского

поселения Крыловского района

от_____________№_____

План -  график мероприятий

по улучшению качества питьевой воды в Новопашковском сельском поселении Крыловского района на 2019 год

| №п\п | Мероприятия | Сроки выполнения | Необходи-мые средства тыс. руб | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча-ние |  |  |
| 1 | Своевременное проведение ремонтных работ по устранению аварий на централизованных системах водоснабжения | В течении всего периода |  |  | Крыловское МУП «Водоканал» |
| 2 | Замена приборов учета расхода воды из артезианских скважин 3 шт. | 01.03.19 | 01.10.19 | 33 | Крыловское МУП «Водоканал» |
| 3 | Проведение лабораторных испытаний качества воды в централизованных системах водоснабжения | 01.01.19 | 31.12.19 | 256 | Крыловское МУП «Водоканал» |
| 4 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно |  |  | Крыловское МУП «Водоканал» |
| 5 | Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно |  |  | Крыловское МУП «Водоканал» |
| 6 | Замена запорной арматуры на центральном водопроводе -4 штук | 01.04.19 | 01.06.19 | 12 | Крыловское МУП «Водоканал» |
| 7 | Ремонт участка водопровода в ст. Новопашковской по ул Октябрьской от Советской до ул. Пушкина -720 м | 01.06.19 | 01.09.19 | 430 | Администрация Новопашковского сельского поселения |
| 8 | Ремонт участка водопровода в ст. Новопашковской по ул. Пушкина от ул. Октябрьской до ул. Первомайской 280м. | 01.06.19 | 01.09.19 | 160 | Администрация Новопашковского сельского поселения |
| 9 | Ремонт участка водопровода в ст. Новопашковской по ул.Школьной от ул. Октябрьской до ул. Первомайской -280 м. | 01.06.19 | 01.09.19 | 160 | Администрация Новопашковского сельского поселения |
| 10 | Размещение в средствах массовой информации на официальном сайте в сети интернет сведений о качестве воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | ежегодно |  | 1 | Администрация Новопашковского сельского поселения |
| 11 | Проведение плановых мероприятий по очистке и дезинфекции ВНБ- 6 шт. | 01.05.19 | 01.10.19 | 18 | Крыловское МУП «Водоканал» |
| 12 | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии технической возможности | При поступлении заявления |  |  | Крыловское МУП «Водоканал» |

Глава Новопашковского сельского поселения

Крыловского района                                                                                И.В. Корсун